## Slide 1
addwii-pm
三 AI 代理人 Discord 協作系統
2026-06-24

## Slide 2
為什麼要做這個？
• 廣告公司三人團隊：A 總監 → B PM 經理 → C 校園推廣組員
• 每人需要一個「代表自己」的 AI 代理人
• 共用一個 Discord 頻道，任務上派下報
• 需要：待辦、筆記、會議記錄、Web 看板

## Slide 3
從 Telegram 換到 Discord
• ❌ Telegram：bot 無法收到其他 bot 的訊息（平台硬限制）
• ❌ LINE：一群只能一個官方帳號
• ❌ Teams：bot 僅收 @mention
• ✅ Discord：三個 bot 各自獨立連 Gateway，原生互見
• ✅ 完全免費，手機 App 一流，開發最簡單

## Slide 4
三個真正獨立的 Bot 行程
• Bot A / Bot B / Bot C 各自連 Discord Gateway
• 共用 SQLite addwii.db（WAL 模式）
• VPS 上 4 個 systemd service（bot-a/b/c + dashboard）
• FastAPI 看板 :8092 → Cloudflare Tunnel → 瀏覽器

## Slide 5
on_message 路由邏輯
• 自己的訊息：if message.author.id == self.user.id → return
• 其他 bot：只有被 @mention 且 hop < 3 才回應
• 訊息尾部加 [hop:N] 標記，max_hops = 3
• ⚠️ 絕對不能用 if message.author.bot: return（會讓 bot 看不到彼此）

## Slide 6
SQLite WAL 共用資料庫
• 7 張資料表：agents / tasks / task_events / notes / meeting_records / reflections / messages
• WAL 模式：多讀者 + 序列化寫入，3 行程並發安全
• timeout=30 應付低頻人工對話
• messages.hop 欄位追蹤 bot 間接力次數

## Slide 7
M0～M6 建置里程碑
• ✅ M0 骨架：config.py / logger.py（已 QA）
• ✅ M1 資料層：schema.sql / db.py / init_db.py（已 QA）
• 🔄 M2 單 bot 對話迴路（VPS 進行中）
• ⏳ M3 IntentEngine + 動作寫入
• ⏳ M4 Bot 互動 + 防迴圈
• ⏳ M5 Web 儀表板（FastAPI + 三欄看板）
• ⏳ M6 VPS 部署（systemd + Cloudflare Tunnel）

## Slide 8
接下來要做的事
• M2 完成後：在 Discord 測試 Bot B 對話
• 填入 A 總監和 C 組員的真實 discord_user_id
• M3 完成後：測試任務交派流程（B 說「交給 C」→ Bot C 領取）
• M6 完成後：三人手機 Discord 實測完整協作流程